- 国际工业城室外消防维修改造工程招标公告

JYHKY 2019-40

1.工程名称：国际工业城室外消防维修改造工程

2.招 标 人：江苏华科园投资发展有限公司

3.项目编号：JYHKY 2019-40

4.工程概况：

（1）工程地点：金坛区国际工业城；

（2）质量等级要求：合格；

（3）施工工期：90日历天；

（4）项目内容：国际工业城消防管道及消防泵房设施的改造和维修等。

（5）项目预算：本项目招标预算价1626143.36元；

5. 投标人资格要求：

（1）投标人应具备的条件：消防设施工程专业承包二级（含）以上资质；

（2）项目负责人应具备的条件：机电工程二级建造师（含）以上资质；

（3）法律、法规规定的其他条件。

6.公告发布时间：2019年08月 15 日至2019年08月 20 日；

7.投标报名及招标文件的获取

（1）凡有意参加投标者，请于2019年08月 16 日至2019年08月 20 日上午9：00~11：30时，下午14：00~17：30 时到江苏春为项目管理有限公司（常州市金坛区河滨东路62号）报名并购买招标文件（节假日除外）。

（2）报名时需递交以下资料：

a、常州市建设工程投标报名申请书；

b、法定代表人资格证明书及本人身份证；或法定代表人授权委托书、被委托人身份证；

c、企业法人营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证；

d、拟投标建造师注册证书及建设行政主管部门颁发的安全生产考核证书B证；

e、投标的授权委托人及项目负责人的社会保障机构盖章的养老保险缴纳证明（缴纳时间为2019年5月~2019年7月，其中任一月均可）。

注：报名材料必须按上述顺序提供壹套复印件（加盖公章）装订成册，并提供原件备查，在报名时一次性递交，在规定报名时间段后不再接受补充资料（未能按要求提供以上资料的，招标人将拒绝其报名）。

（3）本次招标不接受邮购招标文件。

（4）材料携带不全或有瑕疵的，招标人将不予接受报名。

（5）本工程采用资格后审的方式。

8.确定投标人的方式：报名合格者全部入围。

9.投标保证金：投标人在投标截止时间前，向指定帐户缴纳投标保证金：人民币叁万元整，投标保证金不得以个人名义缴纳, 必须从单位基本账户缴纳。并将银行缴款单在投标截止时间前交至招标代理单位。

收款单位: 江苏春为项目管理有限公司

开户银行：中国银行金坛政务中心支行

帐号：519673054014

10.开标时间、地点：

（1）开标时间： 2019年08月 27日上午09:30;

（2）开标地址： 常州市金坛区市民中心C栋5楼0504开标室（常州市金坛区金山路168号）。

11.付款方式：施工单位进场后一周内支付至合同价的30%，工程竣工验收合格后支付至合同价的60%，工程验收合格并经审计后支付至审定价的95%，余款待质保期满后一个月内付清（不计息）。

12.本工程评分办法：具体详见招标文件。

13.代理机构：江苏春为项目管理有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标代理事宜。

14.招标文件售价300元，招标文件售出，概不退换。

| 招标人：江苏华科园投资发展有限公司 | 招标代理：江苏春为项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：常州市金坛区华城路1668号 | 地 址：金坛区河滨东路62号 |
| 联系人：李先生 | 联系人：何女士 |
| 电 话：18018226868 | 电 话：18015282560 |

附件1：

常州市建设工程投标报名申请书

（招标人）：

根据贵单位               招标公告，我单位拟参与该招标工程的投标报名，且拟派         为本工程的项目负责人，特此申请。

我单位基本情况：

1、资质类别和等级：

2、企业业绩、信誉：

3、其他说明：

（1）我单位本次报名的项目负责人均无因违约或重大质量、安全事故而被有关部门暂停投标资格；

（2）我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的一切后果（本地企业停止一年的投标，外地企业三年内不得参与投标并通告当地建设行政主管部门）；

（3）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程开工的相关手续。

地址：                   邮编：

联系人：                 电话：

# E-mail:

申请单位名称（公章）

企业法定代表人（签章）

年   月   日